附件1

沅江市既有多层住宅增设电梯办理所需资料清单

1.既有多层住宅增设电梯申请表（街道社区初审意见表）

2.相关业主协议书（含增设电梯设计方案、增设电梯费用筹集和分摊方案、电梯运行维保费用筹集和分摊方案）

3.授权委托书（若有代理人需提供）

4.本单元专有部分同意增设电梯业主房产证复印件（或产权明晰证明材料），本单元或楼栋专有部分同意增设电梯业主、代理人身份证复印件

5.既有多层住宅增设电梯征求业主签名意见表（专有部分占本单元或楼栋建筑物面积三分之二以上的业主且总人数三分之二以上的业主同意的材料）

6.设计单位、电梯安装单位、施工单位等相关单位的资质证书和营业执照复印件（加盖单位公章）

7.既有多层住宅增设电梯公示公告材料（增设电梯方案；专有部分占本单元或楼栋建筑物总面积三分之二以上的业主且总人数三分之二以上的业主同意的材料；公示日期不少于15个工作日，公示期内不提出反对意见视为不反对）

8.施工合同、电梯采购及安装合同

9.具有相应资质的设计单位出具的设计方案。

附件2

沅江市既有多层住宅增设电梯街道社区初审表

| 小区名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 联系电话 |  |
| 本单元 总户数 |  | 本单元总面积 |  |
| 不动产 坐落位置 | 街道 社区 路 号 栋 单元 |  |  |
| 实施主体 |  |  |  |
| 方案制定 情况 |  |  |  |
| 公示公告 情况 |  |  |  |
| 协议签订 情况 |  |  |  |
| 社区居委会 意见 | 经办人： 负责人: (社区盖章） 年月日 |  |  |
| 街道办事处 意见 | 经办人： 负责人： （社区盖章） 年月日 |  |  |

附件3

沅江市既有多层住宅增设电梯联合备案表

| 申请人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 不动产坐落 |  |  |  |
| 社区 |  | 建设单位 |  |
| 街道 |  | 设计单位 |  |
| 工程造价 |  | 结构层数 |  |
| 自然资源 部门 意见 | 经办人： 负责人： （加盖单位备案专用章或技术审查专用章） 年 月 日 |  |  |
| 市场监督 管理部门 备案意见 | 经办人： 负责人： （加盖单位备案专用章） 年 月 日 |  |  |
| 住建部门 备案意见 | 经办人： 负责人： （加盖单位备案专用章） 年 月 日 |  |  |

附件4

沅江市既有多层住宅增设电梯流程图

业主协商与签订协议

提出申请

街道、社区初审

施工设计图审与

告示公告

并联备案与工程施工

技术指导与使用登记

住房公积金提取

按照申请条件由申请人征求相关业主协商，明确施工主体、制定方案、公示公告并签订协议。

街道、社区负责增设电梯公示公告监督，政策解释与宣传，负责因增设电梯而产生的矛盾纠纷协调、调解工作；负责增设电梯所需材料的初审。

建设主体委托具有相应建筑设计资质的设计单位进行施工图设计。并经具有相应资质的施工图审图机构审查。

设计图纸等在增设电梯房星所在街道和社区的指导和监督下，在拟增设电梯单元楼道口、小区公示栏等显著位置公示,公示期不少于15个工作日。

１.增设电梯所在辖区住建局收到申请人申请，应当在6个工作日内与市自然资源局、市市场监督管理局进行并联备案；相关局应当在收到市住房和城乡建设局资科之日起3个工作日内签署意见。同意备案的加盖“既有多层住宅增设电梯备案专用”章。不同意备案的，应当书面说明理由。

２.市自然资源局、市市场监督管理局签署备案意见后，将申请资科返回住建局，由住建局统一批复。

３.市自然资源局、市住房和城乡建设局、市市场监督管理局等行政主管局依据相应职责，依申请提供技术指导和服务。

1.施工单住应当按照审查通过的设计图纸和国家、省市相关标准、规范进行施工。

2.既有多层住宅增设电梯工程竣工后，由申请人申请实测，测绘机构出具的实测报告极告作为工程备案的条件。

3.申请人应依法在电梯投入使用前或者投入使用后30日内向所在辖区市场监督管理局申请办理《特种设备使用登记证》和《特种设备使用标志》。

益阳市住房公积金管理中心沅江管理部在受理申请之日起５个工作日内完成住房公积金提取工作。