2020年度沅江市琼湖街道水利服务中心

城区排涝专项资金绩效自评报告

单位名称（盖章）：沅江市琼湖街道水利服务中心

2021年 8 月 17 日

# 一、城区排涝专项支出概况

## （一）项目实施单位基本情况

沅江市琼湖街道水利服务中心，原沅江市城区水利管理站，在2019年通过乡镇体制改革后易名为琼湖街道水利服务中心，隶属于沅江市琼湖街道办事处管理。共有一线防洪大堤27.248公里，城区外排泵站3处，保民垸2处。主要职责是负责辖区一线防洪大堤的管理，防汛、抗旱、排渍、水利工程建设、水利工程维护以及水政执法等工作。

## （二）专项资金基本情况

为了确保城区排渍设施正常运行，2017年4月19日召开了关于城区防洪排涝工作会议（沅府阅【2017】9号），会议同意排涝资金采用“以丰补歉”和包干使用的原则，将石矶湖电排与沈家湾电排的排涝费用承包给城区水利管理站使用，由市城建投每年解决电排正常运行费130万(含机手的工资福利、机埠的年维修费用、电排的捞草工资、两电排的管理费、排渍电费等)及涵闸维修费8万元，共计138万元整。从2020年开始，排涝费用138万元，由市财政局拨付给市水利局，之后全额拨付给我单位。

## （三）专项资金绩效目标

建立城区防洪排涝工作长效机制，确保机电排灌设施完好，及时排查隐患，抓好维修整改，确保机电排灌设施安全正常运行，保障城区旱涝不受影响。

二、城区排涝专项资金使用及管理情况

## （一）专项资金的安排落实、总投入等情况。

城区排涝专项经费预算为138万元，2020年由市水利局分三次全部拨付至沅江市琼湖水利服务中心(6月11日到款50万元、7月13日到款50万元、10月20日到款38万元)。

## 专项资金实际使用情况。

城区排灌专项经费138万元使用情况：截止2020年12月31日共计支出1589213.84元。其中机手工资福利560409元(城区两中型国营机埠按国家标准应配备机手与管理人员13人)，排渍电费624504.84元，电排涵闸维修费254300元，电排捞草费150000元。

(三) 专项资金管理情况分析。

城区排灌专项经费由各电排经手人根据实际维修情况、电排电费等相关资料提出申请，排灌股长及分管领导审核，再由站长审批，最后交财务会审，财务人员再根据各电排的报账资料予以支付。在专项资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，严格按照专项资金管理办法开支资金，未发生截留、挪用和不合理支出现象。

三、城区排涝专项支出组织实施情况

## 2020年沅江市琼湖街道水利服务中心做到了确保城区污水一厂处理厂的水与石矶湖片和沈家湾片能及时外排。排灌工作的顺利展开，有效避免了居民住所的被淹风险，全年未发生一起因电排排水不及时或设施故障原因导致的旱涝灾害，保障了全市人民的人身安全和财产安全，维护正常的生产生活秩序。

四、存在的问题

1、未按实际发生的电费作为当年度专项资金的支出。电排电费的报销均是以当月预交金额做报销费用，未按月实际发生额作为当月的电排专项资金支出。

2、财政拨付资金存在缺口，需增加财政拨款额度，排涝年费用至少应增至158万元。

五、改进措施及有关建议

1、因电力公司电费的缴纳是先交钱后用电，所以要按实际发生额做为电排专项资金支出是有困难的，只能按月以实际发生额据实向电力局申请填开增值税发票并附于电费支出后面。

2、建议财政增加排涝拨款费用20万元。

六、其他需要说明的问题

需要增加年排涝费用的理由如下：

1、城区人口日益增多，用水量加大，污水厂出水量排入垸内渠道逐年增多，石矶湖电排每天的排渍量越来越大，导致排涝费用增加。

2、上级对水环境的要求越来越高，市政府要求对石矶湖与下琼湖常年进行换水净化（今年已换水3次），因此增加了排涝费用。

3、机手年平均工资逐年增加。

4、市政府对排渍的要求越来越严格，没到排渍水位时，领导经常指示开机排水，这样加大了排涝总量，导致排涝费用增加。