| 2022年项目支出绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 高标准农田建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 沅江市农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4194 | 4194 | 4194 | 10 | 100% |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  | 3172 |  | 3172 |  |  |  |
|  | 地方财政资金 |  | 1022 |  | 1022 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 建设高标准农田建设面积4.07万亩 |  |  |  | 建设高标准农田建设面积4.07万亩 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 新建高标准农田面积 （万亩） | 4.07 | 4.07 |  |  |  |
|  |  |  | 其中，新增高效节水灌溉 面积（万亩） | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成及时性 | 1—2年 | 2022年3月 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | ≥1200元 | 1600元 |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 社会效 益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 田间道路通达度 | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 提高1个等级 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 提高1个等级 |  |  |  |
|  |  |  | 水资源利用率 | 逐步提升 | 提高5% |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | 95% |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：