益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局2022年部门整体支出绩效自评报告

二O二三年四月十二日

一、部门概况

（一）部门职能概述

根据全市机构改革总体部署，益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局成立于2018年1月，由原市湿地保护局、益阳南洞庭湖水禽自然保护区沅江中心管理站机构改革合并组成。为沅江市人民政府直属全额拨款事业单位，为正科级。业务上接收市林业局指导。负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态环境保护和野生动植物资源保护、科研和管理工作。

（二）部门组织机构及人员情况

目前，益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局下设办公室、财计股、人事股、资源保护股、科研宣教股、法制股6个职能股室，行政执法大队、漉湖管理站、鲁马湖管理站、湖洲宾馆、芦科所，5个二级机构。除湖洲宾馆、芦科所属自收自支，自负盈亏，独立核算外，其他二级机构均纳入局机关统一核算。截至2022年末，益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局本级单位编制人数45人，在职人数45人（未含湖洲宾馆和芦科所两个二级机构人员）。

（三）年度重点工作计划

1、湿地保护修复成效显著

一是扎实开展了保护区巡护巡查。全年共开展日常巡护巡查600余批次，现场处置或交办处置各类涉保护区生态环境问题75起，有效遏止了侵占、破坏湿地生态的违法违规行为；二是加强了自然保护地监督管理、沅江市污染防治攻坚战暨生态环境专项整治“夏季攻势”任务、“洞庭清波”专项整治任务等重点工作，均完成了年度工作任务；三是2022年保护区生态环境遥感监测点位问题已全部落实整改，并按上级主管部门工作要求报送了申请销号资料；四是杨树问题整治成效良好，成功制止清理拔除9起新植杨树问题，加强了宣传、实施了全区域监控，确保了全年无1例新植杨树反弹；五是在全面进行保护区杨树迹地萌芽条面积核查及生长情况调查后，制定了清理工作方案（送审稿）、督促工作方案及验收工作方案。因2022年洞庭湖异常旱情枯水期提前近两个月，水位较往年同期低近1米，导致大部分洲滩船只、劳力无法抵达，原计划于2022年10-12月进行杨树萌芽条人工清理的工作受限无法正常开展。按照省技术规程3年完成同一小班萌芽条清理的标准，结合我市实际情况，已将2022年度萌芽条清理计划任务纳入2023年度一并清理。此情况已报告益阳市主管部门备案，并将任务纳入了2023年污染防治“夏季攻势”任务清单。六是结合国际重要湿地保护与修复重点项目工程及杨树迹地萌芽条清理完成了湿地生态修复5万余亩。七是在市委、市政府及市纪委监委的领导下，牵头完成了2.8万余亩保护区内非法开垦问题的整治与督促修复工作，有效遏止了湿地产业转型中的非法开发现象。八是全面落实“生态名市”、打造“沅江市洞庭湖区核心城市”发展战略，在推进沅江市南洞庭湖湿地生态旅游配套布局上结合湿地保护修复项目建设进行了科学规划布局，积极争取上级项目，将渔民搬迁后洲岛修复及观鸟景观打造等纳入了项目建设分项工程中一并推进。

2、乡村振兴工作推进扎实

对口联系的南洞庭湖湿地保护与发展事务中心永胜社区的乡村振兴取得成效。一是生态农业“无公害农产品”生产取得了明显经济效益，二是部分村民家庭参与以芦苇为原材料的绿色食材“芦菇”生产获得了增幅达50%以上的家庭收入，创新了家庭经济新的模式与增长点。

3、社会治安综合治理与信访维稳尽职尽责

全局上下积极创建“平安单位”，综治宣传及推进活动成效明显，维稳工作责任到位，基层建设基础扎实，接访迅速，劝访扎实有效。一是彻底解决了芦科所分流干职工历史遗留问题；二是积极化解原湖洲局遗留问题上访，耐心解答相关法律法规政策，做到了成功息访。信访工作参评及考核均合格。

4、安全生产平稳有序

2022年安全生产工作实现全年零事故。严格按照“三管三必须”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求贯彻安全生产责任制，加强安全生产监控与培训，提高全局安全意识，认真排除隐患，防患于未然。一是全年开展芦苇防火巡查监管200余批次，清理火险苗头，全年无1起重大苇山失火，坚决杜绝了湿地火险灾难事故发生；二是对二级机构琼湖宾馆百惠超市常年开展安全生产监督检查，清理杜绝隐患，确保了其生产经营安全有序无事故。

5、法制与科普宣传广泛深入

一是充分利用传统宣传手段结合新媒体平台，在保护区及周边社区广泛开展法律法规政策和生态保护科普宣传，重点宣传了《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《长江保护法》、《洞庭湖保护条例》等；二是结合保护区管护分区分时段进行候鸟保护、珍稀濒危物种重点保护等专题宣传；三是开展了湿地保护管理全方位的展示宣传，全年在中国绿色时报、湖南日报等国家级、省级媒体发通讯4篇，在市县级媒体发通讯9篇；配合各级媒体新闻报导10次，其中央视、人民日报、新华社各报道1次，省级报导2次、市县级5次；利用移动短信平台发送生态公益短信30万条；出动宣传车60台次开展15批次巡回宣传；悬挂宣传横幅150条，向保护区周边群众发放宣传资料30000余份，充分展示了沅江南洞庭湖湿地保护管理的良好成绩和经验。

6、立项争资及重点项目固投成绩喜人

2022争取上级湿地保护修复资金项目，共完成重点项目立项争资金额7845万元，占年度总任务6620万元的118.5%，超额完成了年度立项争资任务；完成了市重点项目固投入库年度任务。

因湿地保护管理工作突出，在湖南省林业工作电视电话会议上，沅江市作为2个县级典型之一，由市长作了题为《沅江市“三个坚持”全力开创湿地保护与修复工作新局面》的典型发言。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年局本级财政一般预算收入为893万元，其中年初预算收入为635万元，预算追加为258万元，基本收入515万元，项目收入为120万元。2022年预算基本支出为515万元，其中人员经费为464万元，公用经费为51万元。

单位基本支出主要用于人员工资、奖金、医保、公积金、离退休和单位办公运行经费的支出，着力于保证单位日常运转，湿地事业的正常发展。本级财政安排的项目支出主要用于有湿地生态修复、杨树萌芽条清理、保护区巡护巡查、采砂采区监管、苇山防火和湿地调查等重点工作。

2021年部门决算支出6273.98万元，其中工资福利支出3447.56万元，商品服务支出2365.35万元，对个人和家庭的补助351.27万元，资本性支出（基本建设）80.83万元，资本性支出28.97万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。

2022年部门基本支出1605.41万元，具体包括：工资福利支出559.21万元，退休人员津补贴支出72.85万元，日常公用经费支出947.36万元，资本性支出0.98万元.

2．“三公” 经费总支出情况。2022年部门公务用车运行及维护费支出1.24万元。公务接待费支出1.24万元，接待32批次合310人次，均为国内公务接待。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2022年部门无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

（二）项目支出

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年部门项目总支出759.35万元。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年部门项目支出759.35万元，构成：机关服务费用5.96万元，其他农业农村支出7.88万元，湿地保护41.6万元，南洞庭大道贯通项目465.61万元，涉砂成员单位资金10.00万元，湖南南洞庭湖国际重要湿地（沅江）湿地保护与修复项目228.30万元。

3．项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

为确保各项目的顺利实施，确保项目资金的规范使用，本部门制定并不断完善了项目资金申报制度、项目资金使用及管理制度、项目资金监督管理和验收审计制度、项目实施绩效考评制度及项目资金内部控制制度，明确岗位职责分工，根据单位业务实际情况，制定了各项切实可行的财务审批流，对印鉴的保管使用、资金使用和经济业务审批流程进行了具体规定，为单位各建设项目的实施奠定了良好的会计基础。在专项资金管理方面，我单位根据财政对项目资金使用要求，制定了《专项资金管理办法》及《内部审计制度》，规范专项资金的管理，提高项目资金的使用效益。保证了各建设项目根据项目进度申请项目资金，并做到专款专用。

三、部门项目组织实施情况

2022年部门项目建设主要有以下几项：

（一）湿地保护巡护经费。2022年共拨付两站一队工作经费41.6万，项目资金主要用于湿地范围内的日常巡查巡护。

（二）南洞庭大道贯通工作。

协助贯通南洞庭大道工作，主要用于原飞机场土地的安置及住房拆迁工作，共使用经费465.61万元。

（三）涉砂成员单位工作。

全年全天候观察采砂区域的安全生产情况，防止出现河道堵塞、乱采乱挖现象，安排资金10万元。

- 湖南南洞庭湖国际重要湿地（沅江）湿地保护与修复项目。

- 主要建设内容：人工促进修复工程30公顷，自然恢复工程50公顷，栖息林建设2公顷，湿地有害生物防治工程80公顷，防护栅栏建设工程5公里，明朗山现有管护点维护修缮建筑面积105.61平方米，明朗山现有巡护步道加固维修7.2千米，购置无人机1套、小型巡护艇1艘、远程拍摄相机1套，明朗山建设宣传标牌4个。共使用资金228.3万元。

四、资产管理情况

2022年部门进一步完善了资产管理制度，定期进行资产盘点和清理，资产报废严格遵照市国资局资产报废流程办理，资产管理总体执行情况较好。

- 部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况绩效分析。

2022年度部门总支出1605.41万元，其中基本支出660.14万元，项目支出945.27万元。 2022年部门总体支出按计划有序进行，保障了单位职工工资福利的按时发放、项目建设的顺利进行和单位日常工作的正常运转。

- 单位项目资金绩效分析。

2021年部门项目资金支出945.27万元，主要建设项目资金使用及组织实施情况在前文已有阐述，并对重点项目单独进行了绩效自评。本部门各建设项目，均由下属各二级单位负责具体实施，定时向中心汇报项目动态，中心根据项目建设进度拨付资金，项目资金严格按照《专项资金管理办法》，做到专款专用，确保了年度内各项目建设工作的顺利开展和按时完成。

六、存在的主要问题

2022年本部门公用经费控制率和“三公”经费控制率等指标控制情况良好，但预算控制率超过39%，预决算差异较大。

七、改进措施和有关建议

针对整体支出绩效考核指标中存在的问题，本部门将在后续工作中做以下改进：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

无。

九、部门整体支出绩效评价等级

2022年本部门整体支出绩效自评分90分（附相关评分表）。

附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际 在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | 45 | 100% |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费 | 5 | 5 | 1.24 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 3.29 | 5 | 1.24 |
| 项目支出： | 1291.21 | 120 | 945.27 |
| 1、业务工作专项 | 1291.21 | 120 | 945.27 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 51 | 51 | 28.08 |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 172 | 0 | 28.08 |
| 部门整体支出预算调整 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2022年部门整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称 |  | 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出规模 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
|  |  | 资金来源：（1）财政拨款 | 1605.41 |  |  | 1605.41 |  | 100% |
|  |  | （2）其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 资金结构：（1）基本支出 | 660.14 |  |  | 660.14 |  |  |
|  |  | （2）项目支出 | 945.27 |  |  | 945.27 |  |  |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |
|  | 635.79 |  |  | 1605.41 |  |  |  |  |
| 分解目标自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年 完成值 |  | 自评 得分 | 偏差及 原因分析 |
| 投入管理 指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报 |  | 100% |  | 3 |  |
|  |  | 预算执行管理（4） |  |  | 100% |  | 4 |  |
|  |  | 部门结转结余资金管理（4） |  |  | 100% |  | 4 |  |
|  |  | 预算绩效管理（5） |  |  | 100% |  | 5 |  |
|  |  | 预决算信息公开管理（4） |  |  | 100% |  | 4 |  |
|  |  | 财政监督管理（3） |  |  | 100% |  | 3 |  |
|  |  | 政府采购管理（3） |  |  | 100% |  | 3 |  |
|  |  | 资产管理（4） |  |  | 100% |  | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 1个 | 1个 | 100% |  | 6 |  |
|  |  | 质量指标（8） | 达标率 | 100% | 100% |  | 8 |  |
|  |  | 时效指标（5） | 1年 | 1年 | 100% |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标（6） | 6273.98 | 6273.98 | 100% |  | 6 |  |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | …… |  | 100% |  | 0 | 不直接产生经济效益 |
|  |  | 社会效益指标（10） | 净化社会环境 | 100% | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标（7） | 保持生态平衡 | 100% | 100% |  | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标（8） | 可持续影响 | 可持续 | 100% |  | 8 |  |
|  |  | 满意度指标（10） | 100% | 100% | 100% |  | 10 |  |
| 总 分 |  |  | 100 |  |  |  | 90 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件3

2022年项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 湖南南洞庭湖国际重要湿地（沅江）湿地保护与修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳南洞庭湖自然保护区 沅江市管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 228.30 | 228.30 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 228.30 | 228.30 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 人工促进修复30公顷，自然恢复50公顷，栖息林建设2公顷，湿地有害生物防治80公顷，防护栅栏建设5公里，明朗山现有管护点维护修缮105.61平方米，明朗山现有巡护步道加固维修7.2千米，在明朗山建设宣传标牌4个 |  |  |  | 人工促进修复30公顷，自然恢复50公顷，栖息林建设2公顷，湿地有害生物防治80公顷，防护栅栏建设5公里，明朗山现有管护点维护修缮105.61平方米，明朗山现有巡护步道加固维修7.2千米，在明朗山建设宣传标牌4个，已基本完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标（15） | 人工促进修复30公顷，自然恢复50公顷 | 80 | 80 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标（20） | 湿地有害生物防治80公顷，栖息林建设2公顷 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标（5） | 一个年度 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标（10） |  | 228.3万 | 228.3万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标（10） |  |  |  | 10 | 0 | 不直接产生经济效益。 |
|  |  | 社会效益指标（10） | 保护青山绿水 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标（5） | 林田湖草修复 |  |  | 10 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标（5） | 可持续影响 | 1年 | 1年 | 10 | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标（10） | 群众100%满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |